# iFare 維護報告 2026-05-26

產生時間：2026-05-26 15:42:19

分支：feat/uiux-round14-emma

# 主管摘要

- 過去 7 天 commit 數：28

- 工作區未提交項目：16

- git 異動檔案數：221

- 文件掃描數：18

- 安全黑名單略過數：3

# 待處理狀態

| Sheet | 總計 | 已修正 | 部分修正 | 待處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 後臺優化 | 125 | 35 | 15 | 75 |
| UIUX 問題追蹤 | 182 | 151 | 21 | 10 |
| PoC 研究 | 31 | 0 | 0 | 31 |

## 後臺優化高優先待辦

| # | 區塊 | 分類 | 標題 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共用元件/CRUD 架構 | 維護性 | 各模組 CRUD 頁型高度重複，缺少更高層級共用模板 |
| 4 | i-Fare 維護/福利政策維護 | 互動 | 福利政策表單欄位多且資訊密度高，輸入負擔大 |
| 5 | i-Fare 維護/福利政策維護 | 互動 | 大型表單缺少更完整的填寫輔助與錯誤導引 |
| 6 | 帳戶維護 / 全站權限/路由與權限 | 程式碼 | 權限控管邏輯以路由字串硬判斷，維護性較差 |
| 7 | 後台通用/API 呼叫層 | 維護性 | WebAPI.ts 過大且所有 API 集中在單一檔案，模組界線不清 |
| 24 | 帳號管理/Account | 互動 | 新增帳號時權限和狀態可編輯，編輯時不可編輯，UI 無清晰說明 |
| 53 | 效能/大列表優化 | 效能 | 大列表 lazy load / 虛擬滾動 — 萬筆資料不卡 |
| 50 | 後台通用/操作紀錄 (audit log) | 維護性 | 操作紀錄 (audit log) UI — 誰、何時、做了什麼 |
| 52 | 後台通用/軟刪除 + 復原 | 維護性 | 軟刪除 + 復原機制 — 30 天內可救回 |
| 55 | 後台通用/排程 / 任務中心 | 維護性 | 同步與排程任務中心 — 匯入 / 匯出 / GA4 / 發布排程都可看狀態 |
| 57 | 後台通用/發布排程 | 效率 | 定時上架 / 下架排程中心 — 不要靠人工守時間 |
| 62 | 資料分析/GA4 儀表板整合 | 數據 | GA4 分析儀表板正式版 — 背景同步快取，不直接即時打外部 API |

## PoC 高優先待辦

| # | 區塊 | 標題 |
| --- | --- | --- |
| 1 | i-Fare 福利查詢/搜尋優化 | 搜尋條件非必填化與漸進式引導 |
| 2 | i-Fare 福利查詢/智慧搜尋 | 自然語句轉搜尋條件 |
| 6 | 後台優化/福利政策維護 | 大型表單分段式編輯 |
| 13 | 客服 / 互動/聊天機器人 | iFare 專屬聊天機器人 — 任務型互動引導助手 (非陪聊型) |
| 14 | AI 維護/專案維護 | AI 維護助理 PoC — 讀專案、讀 Excel、產生日報與下一步任務 |
| 16 | i-Fare 福利查詢/申辦協助 | 申請文件清單產生器 |
| 17 | i-Fare 福利查詢/比較功能 | 福利政策並排比較 |
| 18 | 頁面管理/正式化 | PageBuilder 正式資料層 PoC |

# 近期 Commit

- 2026-05-26 ed61844 yunzhenz-chainwin - chore: checkpoint current project updates

- 2026-05-26 5960f18 yunzhenz-chainwin - feat: add ai maintenance planning workbook updates

- 2026-05-26 f13a25e yunzhenz-chainwin - chore: add report and sheet inspection scripts

- 2026-05-25 feef7b8 yunzhenz-chainwin - fix(uiux): 修 v-scroll-reveal directive SSR 500 錯誤

- 2026-05-25 4e0908e yunzhenz-chainwin - fix(uiux): nav 改「福利專欄」+ 懶人包列表移除已讀標記

- 2026-05-25 cca05b4 yunzhenz-chainwin - feat(uiux): Round 14 第二十四批 — 前端 Wave 4 (#20/#63/#81) 體驗強化

- 2026-05-25 162cd2b yunzhenz-chainwin - feat(uiux): Round 14 第二十三批 — 前端 Wave 3 (#39/#42/#43) about 頁強化

- 2026-05-25 6cbbbfc yunzhenz-chainwin - feat(uiux): Round 14 第二十二批 — 前端 Wave 1+2 (#21/67/68/69/74/76/84)

- 2026-05-25 b8452ba yunzhenz-chainwin - feat(uiux): Round 14 第二十一批 — 前端 #4 熱門搜尋 + #35 分享擴展

- 2026-05-25 2f713b1 yunzhenz-chainwin - feat(uiux): Round 14 第二十批 — 前端 #5/#33/#34 黏著功能(個人化體驗)

- 2026-05-25 70bf99f yunzhenz-chainwin - feat(uiux): Round 14 第十九批 — 前端 #64/#65/#66/#69 設計 token 系統

- 2026-05-25 0809e14 yunzhenz-chainwin - docs+feat(uiux): Round 14 第十八批 — #45/#83/#98 收尾

# 產出檔案

- Word 報告：docs/ai-agent-reports/2026-05-26.docx

- Markdown 報告：docs/ai-agent-reports/2026-05-26.md

- 後台摘要 JSON：Dev/Dev Code/iFare_Backend/public/agent/latest-report.json

- 後台 audit JSON：Dev/Dev Code/iFare_Backend/public/agent/audit-latest.json

# 安全邊界

- 本報告只讀取專案、Excel 與 git 資訊。

- 不寫回 Excel、不修改程式、不 commit、不 push、不部署、不呼叫正式站 API。