# iFare 後台優化方案規劃提案

專案名稱： iFare 後台管理系統

文件名稱： 後台優化方案規劃提案

版本： v1.1

日期： 2026-05-19

製作工具： OpenClaw + GPT-5.4 (openai-codex)

製作者： __________

單位 / 部門： __________

--------------------------------

## 文件目的

本文件旨在整理 iFare 後台管理系統目前可觀察到的操作與維護問題，並提出後續優化方向與分階段執行建議，作為後台功能改善、維護流程優化與系統持續發展之參考依據。

## 適用範圍

本提案內容主要涵蓋 iFare 後台管理系統之下列模組：

? 最新消息維護

? 福利專欄維護

? 懶人包維護

? 福利政策維護

? 常見問題維護

? 洽辦單位維護

? 公益夥伴維護

? 代碼維護

? 圖片管理

? 帳戶管理

? 個人資料

? 資料分析

## 備註

本文件為後台優化初步規劃提案，內容以現有文件、系統結構與程式碼觀察結果為基礎整理，後續可再依實際操作流程、使用者回饋與開發排程進一步細化與調整。

--------------------------------

## 2026-05-19 階段性成果與下一步

本段補充 2026-05-19 以前已落地的 UIUX + 後台調整，作為本提案 v1.1 的進度更新。

### 已落地成果

1. 列表查詢體驗

? 搜尋條件清除功能已補強。

? 日期範圍已補快捷選項，降低重複篩選成本。

2. 危險操作防呆

? 刪除確認補上更清楚的識別資訊，降低誤刪風險。

3. 登入與權限體驗

? 登入頁補 Caps Lock 提示。

? 無權限頁補可讀提示與返回操作。

4. Dashboard 與 RWD

? 後台 Dashboard 已補 RWD 與區塊調整。

? 已新增 `iFare_RWD回歸檢查清單.md`，作為 UIUX 調整與部署前驗收依據。

5. PageManagement / PageBuilder

? 後台新增頁面後可同步到前台 `/<slug>` 顯示。

? 前台預覽可切桌機 / 平板 / 手機。

? 圖文區塊可上傳本機圖片，前台以 `/api/dynamic-assets/<filename>` 顯示。

? 儲存錯誤已補防卡住處理，避免按鈕一直 loading。

6. 文件與交接

? 已補 PageBuilder PoC、部署維運、開發上手、專案架構、功能流程等文件。

? `.md` 與 `.docx` 已同步，方便交接與主管檢視。

### 尚未完成但建議保留

| 項目 | 建議處理時機 |
| --- | --- |
| CRUD 高層模板 | 遠端部署穩定後再規劃，避免上線前大範圍重構 |
| WebAPI.ts 模組拆分 | 需與後端 / API 命名規格一起討論 |
| 權限設定化 | 影響路由、選單、按鈕與 API，需主管確認 |
| PageBuilder 正式 API | 目前 Nuxt route 可作 staging bridge，正式長期應改 .NET API + DB |
| PageBuilder 版本歷史 / 審核 | 建議接到內容治理規劃一起做 |

### 上遠端主機前建議

? 先完成目前分支 commit / push。

? 遠端部署先以 smoke test 驗證登入、列表、PageBuilder 新增、圖片上傳、前台顯示。

? 暫時不在部署前做大改：權限、CRUD 模板、API 拆分、DB schema。

? 確認前台 `server/data/` 有持久化策略，避免動態頁與圖片被覆蓋。

--------------------------------

# 目錄

一、提案背景

二、提案目標

三、現況問題盤點

3.1 CRUD 架構完整，但模組間重複度高

3.2 列表頁查詢流程可能不夠一致

3.3 福利政策維護表單資訊量大，操作負擔高

3.4 權限控管邏輯可維護性不足

3.5 API 呼叫層過度集中

3.6 操作回饋與錯誤處理尚未完全標準化

四、優化方案建議

4.1 建立統一的 CRUD 操作規格

4.2 優化列表查詢與結果頁體驗

4.3 優先重構福利政策大型表單

4.4 整理權限管理機制

4.5 將 API 呼叫層模組化

4.6 建立一致的操作回饋機制

五、執行優先順序建議

5.1 第一階段，短期優化

5.2 第二階段，中期優化

5.3 第三階段，長期優化

六、預期效益

6.1 對使用者

6.2 對開發與維護

6.3 對團隊管理

七、結論

--------------------------------

## 一、提案背景

目前 iFare 後台已具備完整的內容維護功能，涵蓋最新消息、福利專欄、懶人包、福利政策、FAQ、洽辦單位、公益夥伴、代碼維護、圖片管理、帳戶管理與資料分析等模組。

從現有系統結構與程式碼設計來看，後台已建立出明確的 CRUD 管理架構，具備一定的穩定度與可延伸性。然而，隨著功能模組、欄位數量與維護需求逐漸增加，系統也進入需要進一步整理與標準化的階段。

目前後台的主要問題並非功能不足，而是集中在以下幾個面向：

1. 模組之間操作體驗可能不夠一致

2. 大型表單維護成本高

3. 權限邏輯與 API 結構維護性有待提升

4. 共用元件與錯誤回饋尚可再系統化

因此，本提案希望在不推翻既有架構的前提下，針對後台進行分階段優化，以提升操作效率、降低錯誤率，並改善後續維護性。

## 二、提案目標

本次後台優化方案的目標如下：

### 1. 提升後台操作效率

讓管理者在查詢、編輯、維護資料時更順手，減少不必要的操作成本。

### 2. 降低使用與維護成本

透過操作流程優化、表單重整與結構標準化，降低使用者與開發者的負擔。

### 3. 改善系統可維護性

強化共用結構、整理 API 與權限邏輯，使後續擴充與維護更容易。

### 4. 提升內部管理品質

使後台不只是可用，而是更穩定、更清楚、可持續成長。

## 三、現況問題盤點

### 3.1 CRUD 架構完整，但模組間重複度高

目前多數模組皆採用以下頁型結構：

? DataList

? AddEdit

? Detail

? Index

此架構代表後台已有一致的開發方向，但如果缺少更高層級的抽象與共用化，容易造成以下問題：

? 相似頁面分散維護

? 新增模組時需重複開發

? 改版時需同步修改多處

### 3.2 列表頁查詢流程可能不夠一致

從部分列表頁結構可看出，目前查詢流程多依賴：

? 查詢條件元件

? watch 條件變化

? API 重新抓取資料

這種方式雖然可運作，但如果各模組未統一規格，可能出現：

? 查詢送出時機不同

? 重設條件行為不一致

? 空狀態與錯誤狀態不清楚

? 使用者不易判斷是否查詢成功

### 3.3 福利政策維護表單資訊量大，操作負擔高

福利政策維護頁面屬於高複雜度表單，包含：

? 政策類別

? 地區

? 受助者

? 經濟條件

? 特殊身分

? 關鍵字

? 標題

? 申請資格

? 福利內容

? 應備證件

? 洽辦單位

? 上下架日期

? 備註

此類大型表單若未經優化，常見問題包括：

? 欄位多，填寫負擔高

? 使用者容易漏填或誤填

? 修改時不易快速掌握欄位位置

? 儲存失敗時處理成本高

### 3.4 權限控管邏輯可維護性不足

目前路由權限主要透過程式中的條件判斷進行控制，雖然可以運作，但存在以下風險：

? 新增頁面時容易漏改

? 權限規則不夠集中

? 難以快速對照角色與頁面關係

? 不利於後續文件化與交接

### 3.5 API 呼叫層過度集中

目前後台 API 呼叫邏輯集中於單一封裝檔案中，短期有利於快速開發，但隨著系統模組增加，容易出現：

? 檔案過大

? 模組責任邊界不清楚

? 維護與除錯難度提升

? 後續重構與測試不易

### 3.6 操作回饋與錯誤處理尚未完全標準化

目前未授權狀態已有統一處理，但其他成功、失敗與載入中狀態仍較依賴各頁面自行控制，容易導致：

? 成功與失敗提示不一致

? 使用者不確定是否已成功儲存

? 發生錯誤時缺少清楚引導

? 重複點擊與誤操作風險增加

## 四、優化方案建議

### 4.1 建立統一的 CRUD 操作規格

建議內容：

? 統一列表頁、查詢區、表格區、表單頁與詳情頁的操作模式

? 建立共用頁面模板與欄位規格

? 新增模組時可沿用既有模式，而非各自獨立開發

預期效益：

? 降低重複開發成本

? 提升模組一致性

? 降低新人熟悉系統的時間成本

### 4.2 優化列表查詢與結果頁體驗

建議內容：

? 統一查詢條件送出方式

? 增加重設條件功能

? 補齊空狀態、載入中、查詢失敗提示

? 顯示查詢結果數量與目前篩選狀態

預期效益：

? 提升查詢效率

? 降低操作疑惑

? 讓管理者更容易理解資料結果

### 4.3 優先重構福利政策大型表單

建議內容：

? 將表單分為幾個主要區塊：

? 基本資料

? 適用條件

? 福利內容

? 洽辦資訊

? 發布設定

? 補強必填提示、錯誤訊息與欄位定位

? 評估加入草稿暫存、預設值與儲存前摘要確認

預期效益：

? 降低填寫負擔

? 減少漏填錯誤

? 提升高複雜度資料維護效率

### 4.4 整理權限管理機制

建議內容：

? 將權限邏輯改為設定化管理

? 以角色對應 route、menu、按鈕與操作行為

? 建立角色與功能權限對照表

預期效益：

? 降低權限邏輯維護成本

? 提升新增功能時的穩定性

? 有助於後續交接與文件整理

### 4.5 將 API 呼叫層模組化

建議內容：

? 依模組拆分 API service，例如：

? news

? articles

? ifare

? account

? code

? 抽出共用的 request、auth 與 error handler

? 降低單一 API 檔案負擔

預期效益：

? 提升可維護性

? 模組責任更清楚

? 降低未來修改風險

### 4.6 建立一致的操作回饋機制

建議內容：

? 成功操作統一 toast 提示

? 失敗操作統一錯誤提示

? 表單送出中鎖定按鈕

? API 失敗時提供明確訊息或重試方向

預期效益：

? 提升使用者信心

? 減少誤操作

? 提升後台整體穩定感

## 五、執行優先順序建議

### 5.1 第一階段，短期優化

優先處理能快速提升操作體驗的項目：

1. 福利政策表單分區與驗證優化

2. 列表查詢體驗統一

3. 成功 / 失敗 / 載入中提示標準化

4. 空狀態與錯誤狀態補齊

### 5.2 第二階段，中期優化

著重結構與可維護性整理：

1. CRUD 共用模板化

2. 權限設定表化

3. 共用元件與操作規格統整

4. API 模組拆分

### 5.3 第三階段，長期優化

作為後台持續成長基礎：

1. 後台設計系統整理

2. 文件與程式對照補齊

3. 角色 / 功能 / API / 頁面完整對照

4. 持續觀察使用行為後再進行深度優化

## 六、預期效益

若本次後台優化方案逐步落地，預期可帶來以下效果：

### 6.1 對使用者

? 查詢與編輯流程更清楚

? 操作更穩定

? 減少出錯與重工

### 6.2 對開發與維護

? 模組結構更清楚

? 後續擴充更容易

? 共用元件與 API 維護成本下降

### 6.3 對團隊管理

? 權限與功能邏輯更容易交接

? 文件整理更有依據

? 可支持後續新功能與 PoC 延伸

## 七、結論

iFare 後台目前已具備完整功能基礎，真正需要的不是大幅重做，而是針對高頻操作、高複雜度表單與維護結構進行系統化優化。

本提案建議以不破壞既有架構為前提，優先聚焦在以下五個重點：

1. 福利政策大型表單優化

2. 列表查詢與操作體驗統一

3. 操作回饋機制標準化

4. 權限管理整理

5. API 與共用結構模組化

透過分階段實施，可在維持現有系統穩定的前提下，逐步提升後台效率、可用性與可維護性，並作為後續功能擴充與新功能 PoC 的良好基礎。

--------------------------------

## 八、變更紀錄

| 版本 | 日期 | 變更內容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-28 | 初版後台優化方案規劃提案 |
| v1.1 | 2026-05-19 | 補充已落地 UIUX / 後台成果、PageBuilder 進度、遠端部署前建議與後續保留項目 |